OEA/Ser.G

CP/doc.3760/03

8 julho 2003

Original: inglês

RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DOS FUNDOS

ALOCADOS EM CONFORMIDADE COM A CP/RES. 831 (1342/02)

NO PERÍODO 1º DE ABRIL-30 DE JUNHO DE 2003

Biblioteca Colombo

Este documento está sendo distribuído às missões permanentes e

será apresentado ao Conselho Permanente da Organização.

USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTO DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DOS FUNDOS

ALOCADOS EM CONFORMIDADE COM A CP/RES. 831 (1342/02)

NO PERÍODO 1º DE ABRIL-30 DE JUNHO DE 2003

A CP/RES. 831 (1342/02), parágrafo dispositivo 1, j, estipula que “até US$300.000 serão alocados à Biblioteca Colombo, para a finalidade de disponibilizar seus documentos e arquivos eletronicamente”.

- Projeto Conversão Retrospectiva do Catálogo de Documentos

No período em consideração, a Biblioteca Colombo forneceu as Especificações e Termos e Condições ao Escritório de Serviços de Gestão de Compras para a Licitação 05/03 da Secretaria-Geral, referente ao contrato de prestação de serviços para o Projeto Conversão Retrospectiva do Catálogo de Documentos.  Os termos de referência do projeto incluem a conversão de cerca de 15.000 títulos do Acervo de Documentos da OEA da Biblioteca de 17.500 fichas para o formato padrão Online Computer Biblioteca Center, Machine Readable Catalog (OCLC MARC).  O resultado final do projeto será a passagem dos documentos para o Catálogo de Acesso Público On-line da Biblioteca (OPAC), disponibilizando-os, assim, a uma base maior de clientes via Internet e website da OEA.

Em 5 de maio de 2003, o Escritório de Serviços de Gestão de Compras enviou o convite com as especificações e os termos e condições a duas empresas especializadas nesses serviços.  No mesmo dia, o edital foi postado no website da OEA.  A data de encerramento foi marcada para o dia 22 de maio de 2003.  Em 27 de maio de 2003, a Comissão de Contratos e Homologações reuniu-se para abrir as duas propostas recebidas.

Os resultados preliminares das duas propostas recebidas foram os seguintes:

Licitante 1	The Donohue Group Incorporated (“DGI”)	US$89.630,00

Licitante 2	Sanad Support Technologies, Inc. (“SANAD”)	US$46.472,00

A Biblioteca Colombo, como a área técnica, procedeu à avaliação das duas propostas e recomendou a SANAD como a melhor das duas propostas.  Com base na análise da Biblioteca e na avaliação das propostas, nas referências recebidas, nas recomendações do Departamento de Serviços Financeiros e do Escritório de Serviços de Gestão de Compras, bem como no preço menor, a Comissão de Contratos e Homologações recomendou que o contrato fosse homologado para a SANAD no valor de US$46.472,00.

O Contrato por Tarefa SG/OEA foi preparado e está pendente de aprovação, e a expectativa é de que o projeto comece em ou por volta de 15 de julho de 2003.

input.doc