CONSEIL PERMANENT DE  	OEA/Ser.G

L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS	CP/CAAP-2553/01

28 février 2001

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES	Original: anglais

ET BUDGÉTAIRES

RAPPORT TRIMESTRIEL  D'ACTIVITÉ SUR LE RÉAMÉNAGEMENT

DU BÂTIMENT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

(Document présenté par le Sous-Secrétariat à l'administration)

MAN/AS/032-01

28 février 2001

Excellence,

J'ai l'honneur, en votre qualité de Présidente de la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP), de vous soumettre un rapport sur le stade d'avancement des travaux de réaménagement du Bâtiment du Secretariat général, aux termes de la résolution CP/RES. 775 (1251/00). Depuis le dernier rapport que nous vous avons adressé le 27 novembre 2000, il s'est passé ce qui suit:

- Aux termes du contrat signé le 14 novembre 2000, l'équipe affectée au projet par la société Blake Real Estate, l'administrateur du projet (GP) et le Secrétariat général de l'OEA ont projeté cinq réunions de discussion pour s'assurer que les travaux se déroulent selon le calendrier préliminaire établi.  Les quatre premières réunions se sont tenues le 25 octobre, les 3 et 30 novembre 2000 et le 9 janvier 2001.

- Le Secrétariat général a lancé des appels d'offres aux intéressés pour l'obtention de services en vue de la mise en location des étages du Bâtiment identifiés à ces fins.  Quatre propositions ont été reçues. Le processus d'appel d'offres, d'examen et de sélection est en cours  et on s'attend à une décision au sujet de la sélection finale pendant le deuxième trimestre de 2001.

- Le processus d'appel d'offres pour les services architecturaux liés au réaménagement du Bâtiment est aussi en cours et l'administrateur du projet assure la coordination de ces activités. A la phase de qualification préalable, 17 architectes ont été invités à soumettre leur offre le 5 décembre 2000. Des réponses ont été reçues de 13 sociétés et après examen, ce nombre a été réduit à environ neuf sociétés. L'administrateur du projet, après examen et approbation de notre service juridique et de notre bureau de passation de marchés, procède à l'envoi des enveloppes de demandes d'appels d'offres à ces sociétés d'architecture.

Son Excellence

Madame l'Ambassadeur Laura Elena Núñez de Ponce

Représentante permanente du Honduras

près l'Organisation des États Américains

Président de la Commission des questions administratives et budgétaires Washington, D.C.

- Le 16 janvier 2001, le Sous-Secrétariat à l'administration, conjointement avec l'administrateur du projet, a fait une présentation interne en deux parties sur le projet de réaménagement du Bâtiment du Secrétariat général devant les divers département du Secrétariat. Etaient présents les secrétaires exécutifs et adjoints, les coordinateurs exécutifs, les directeurs, chefs d'Unités et de cabinet et leurs représentants. Cette initiative se poursuivra en vue de maintenir le personnel du Bâtiment informé des activités de réaménagement.

- Le 26 février 2001, les membres de l'équipe du projet du Secrétariat général, conjointement avec le Sous-Secrétaire à l'administration, a visité le siège de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS pour évaluer leurs efforts de réaménagement et obtenir de précieux renseignements sur leur expérience. L'équipe a effectué une visite de tout le site de réaménagement en cour et s'est réunie avec des fonctionnaires clés de l'équipe de l'OPS. Ceux-ci ont partagé avec nous leur expérience, les difficultés rencontrées et les méthodes utilisées pour surmonter certains obstacles inattendus. La réunion s'est révélée très utile et a fourni à l'équipe du projet du Secrétariat général des renseignements fort pertinents pour contourner des problèmes potentiels.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la prochaine étape consistera d'une part à adopter une décision finale au sujet du choix de la société immobilière commerciale qui doit s'occuper de la location des étages du Bâtiment du Secrétariat général, et à procéder à la sélection définitive de la société d'architecture devant être engagée.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

James R. Harding

Sous-Secrétaire à l'administration

# Text boxes

Organización de los Estados Americanos

Organização dos Estados Americanos

Organization des États Américains

Organization of American States

17th Street and Constitution Ave., N.W. • Washington, D.C.  20006

CP07954E01

CP07954F04