CONSELHO PERMANENTE DA	OEA/Ser.G

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS	CP/CAAP-2553/01

28 fevereiro 2001

COMISSÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	Original: inglês

E ORÇAMENTÁRIOS

RELATÓRIO DE ANDAMENTO TRIMESTRAL SOBRE A REMODELAÇÃO

DO EDIFÍCIO DA SECRETARIA-GERAL

(Documento apresentado pela Subsecretaria de Administração)

MAN/AS/032-01	28 de fevereiro de 2001

Excelência:

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, na sua qualidade de Presidente da Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP), a fim de informá-la a respeito do andamento do trabalho de remodelação do Edifício da Secretaria-Geral, em conformidade com mandato da resolução CP/RES. 775 (1251/00).  Desde nosso último relatório, de 27 de novembro de 2000, ocorreu o seguinte:

- Em conformidade com o contrato assinado em 14 de novembro de 2000, as equipes do projeto da firma Blake Real Estate, Inc., o Administrador do Projeto e a Secretaria-Geral da OEA (SG/OEA) realizaram cinco reuniões de projetos, a fim de garantir que a realização do trabalho de acordo com o calendário preliminar para o projeto do Edifício da Secretaria-Geral da OEA.  As quatro primeiras reuniões foram realizadas em 25 de outubro, 3 e 30 de novembro de 2000 e em 9 de janeiro de 2001. A quinta foi levada a cabo hoje, 28 de fevereiro de 2001.

- A Secretaria-Geral da OEA promulgou uma licitação para serviços de locação dos andares destinados a aluguel no Edifício da Secretaria-Geral.  Foram recebidas quatro propostas.  O processo de licitação, revisão e seleção está em andamento, e deverá ser tomada uma decisão quanto à seleção final no segundo trimestre de 2001.

- O processo de licitação para serviços de arquitetos para a remodelação do Edifício da Secretaria-Geral também está em andamento, sob a coordenação do Diretor do Projeto.  Na etapa de pré-qualificação, foram convidados 17 arquitetos para apresentarem propostas, em 5 de dezembro de 2000.  Foram recebidas respostas de 13 firmas de arquitetos e, depois de revisão, esse número foi reduzido a nove firmas potenciais.  O Diretor do Projeto, após a revisão e aprovação por parte de nossos escritórios jurídicos e de aquisições, está enviando os pacotes de pedidos de propostas a essas firmas de arquitetos.

A Sua Excelência a Senhora

Embaixadora Laura Elena Núñez de Ponce

Representante Permanente de Honduras junto à

Organização dos Estados Americanos

Presidente da Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários

and Budgetary Affairs (CAAP)

Washington, D.C.

- Em 16 de janeiro de 2001, a Subsecretaria de Administração, juntamente com a equipe do projeto do Diretor do Projeto, fizeram uma apresentação interna de duas partes sobre o projeto de remodelação do Edifício da Secretaria-Geral para diferentes áreas da Secretaria-Geral.  Foram convidados a assistir à apresentação Secretários Executivos e Subsecretários, Coordenadores Executivos, Diretores e Chefes de Unidades e Escritórios e funcionários por eles designados.  Esta atividade continuará a ser levada a cabo, a fim de manter o pessoal que trabalha no Edifício da Secretaria-Geral informado das atividades de remodelação.

- Em 26 de fevereiro de 2001, membros da equipe do projeto da SG/OEA, juntamente com o Subsecretário de Administração, visitaram a sede da OPAS, a fim de observar os trabalhos de remodelação e aproveitar as suas experiências.  A equipe visitou todos os locais da remodelação em andamento e encontrou-se com os principais participantes da equipe da OPAS.  Estes compartilharam com a equipe do projeto da SG/OEA as lições aprendidas, os desafios enfrentados e os métodos utilizados para vencer obstáculos inesperados.  A reunião foi muito útil e proporcionou à equipe instrumentos valiosos para evitar problemas potenciais.

Conforme mencionado acima, as próximas etapas serão a decisão final sobre a seleção de uma empresa de locação comercial, a fim de alugar determinados andares do Edifício da Secretaria-Geral e a seleção final da firma de arquitetos a ser contratada.

Queira aceitar, Excelência, os renovados protestos da minha mais alta consideração.

James R. Harding

Subsecretário de Administração

# Text boxes

Organización de los Estados Americanos

Organização dos Estados Americanos

Organization des États Américains

Organization of American States

17th Street and Constitution Ave., N.W. • Washington, D.C. 20006

CP07954P06