ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos

VIII Reunión del     				                                            OEA/Ser.L/XX.1.8

Comité Ejecutivo       	                                                                     CECIP/doc. 6/06

27 al 30 de junio de 2006					                              28 de junio de 2006

Guayaquil, Ecuador                    			                                              Original: español

PLAN DE ACCIÓN DE LA CIP 2008-2011

PLAN DE ACCIÓN DE LA CIP 2008-2011

I. MARCO DE REFERENCIA PARA SU ELABORACIÓN

El referido plan de acción deberá incluir, por lo menos, los siguientes puntos:

- Justificación del plan: Se fundamentará las razones que hacen necesario realizar este plan, siendo relevante la que orienta los trabajos de la CIP para el periodo en consideración así como la canalización de los recursos para  cumplir con los objetivos de la Comisión. Esta justificación constituye una guía para el trabajo de cooperación regional y deberá servir de base complementaria a los esfuerzos que los Países miembros realizan a fin de modernizar y hacer más eficientes y seguros a sus puertos, acordes con sus políticas internas.

- Lineamientos del plan: Se incorporará lineamientos en tres ámbitos: (a) Políticas nacionales de gobierno para el desarrollo económico y social, definidas en planes de desarrollo nacional, y planteadas o consensuadas en eventos globales, regionales por autoridades gubernamentales como Cumbre de las Américas,  integración económica, ante organismos internacionales (OEA, OMI, OMA, OIT, UNCTAD, OMC, Banco Mundial, BID, entre otros. (b) Políticas sectoriales orientadas al logro de la eficiencia portuaria (participación público privada, buenas prácticas, logística, entre otros. (c) Evaluación de las actividades, proyectos y programas de la CIP, como su Plan de Acción 2004-2007, programas de actividades, desempeño de los Comités Técnicos Consultivos, entre otros.

- Objetivos del plan: Se identificarán los objetivos generales del plan.

- Áreas prioritarias: Con base en los lineamientos antes indicados se identificarán las principales áreas del plan (por ejemplo: seguridad relación ciudad-puertos, tarifas, costos, legislación marítimo-portuaria, entre otras). Cada área deberá contener una definición precisa de su orientación principal y sus objetivos específicos. Sobre cada área prioritaria se elaborará un programa de actividades.

- Programa de actividades: Para cada área prioritaria se identificará un conjunto de actividades, con metas cuantificables, que deberán llevarse a cabo en el periodo en consideración, a fin de alcanzar los objetivos delineados. (Estas actividades servirán de base para que posteriormente, y en carácter anual se elabore el plan de trabajo del Comité Ejecutivo de la CIP, en el que se deberá incluir por actividad, el país responsable, su presupuesto y financiamiento.) Este programa de actividades deberá incluir, adicionalmente, las medidas de seguimiento y evaluación como mecanismo que permita identificar el grado de avance y la evaluación de las actividades en un marco lógico que esté acorde a sus objetivos y metas.

- Recursos para el financiamiento del plan: Dichos recursos provendrán de: (a) los fondos propios que los Países miembros asignen para la ejecución directa de actividades del plan; (b) los programas portuarios de la CIP; (c) los recursos de cooperación provenientes de organismos internacionales y regionales; y (d) de otros recursos de fuentes complementarias.

- Implementación: El plan será ejecutado por los Países miembros, bajo la dirección de la oficina de la presidencia del Comité Ejecutivo y contará con la asistencia de la Secretaría de la CIP.

II. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Para la elaboración del plan de acción se contemplará el siguiente cronograma de trabajo:

- Junio, 2006 (Guayaquil). Presentación al Comité Ejecutivo de la CIP del “Marco de referencia y cronograma para la elaboración del plan de acción de la CIP 2008-2011”, consideración y asignación presupuestaria.

- Julio-septiembre, 2006. Contratación de consultor, y elaboración del anteproyecto del plan de acción.

- Octubre, 2006. Presentación del “Anteproyecto del plan de acción” (documento versión 1) al Comité Ejecutivo y aprobación del mismo.

- Noviembre 2006 - marzo 2007. Recopilación de observaciones y sugerencias de los Países miembros al anteproyecto del plan de acción.

- Abril-junio 2007. Elaboración del anteproyecto del plan de acción con la información presentada por los Países miembros (documento versión 2).

- Julio, 2007. Presentación del documento versión 2 al Comité Ejecutivo: Consideración y aprobación del “Proyecto de plan de acción” (documento versión 3).

- Septiembre, 2007 (Brasil). Aprobación del plan de acción (documento versión 3) por la CIP.