Manual de Simulacros y Ejercicios

de Protección Marítima para Instalaciones Portuarias

Volumen I

Anexo

# anexo a

# modelo de anuncio de simulacro/ejercicio para (insertar nombre del ejercicio) a realizarse el (fecha)

# Introducción

- Se realizará un simulacro/ejercicio de protección marítima en la instalación portuaria HYT desde el 21 de octubre de XX al 25 de octubre de XX.

# Propósito

- El anuncio de este simulacro/ejercicio tiene como fin notificar a los participantes y crear el Equipo de Control y Planificación del Simulacro/Ejercicio a fin de iniciar la planificación del simulacro/ejercicio.

# Participantes

- Director del Ejercicio: Sr. GHI, VP (Ops), Instalación Portuaria HYT (para el ejercicio únicamente)

- Equipo de Planificación y Supervisión de Simulacros/Ejercicios

### Supervisor Principal – Sr ABC (insertar cargo)

### Supervisora de Operaciones – Sra/Srta. DEF (insertar cargo)

### (Podrán agregarse más supervisores, si fuera necesario)

- Jugadores

### Equipo de protección portuaria

### Equipo de seguridad en buques (si fuera necesario)

### (Podrán agregarse más jugadores, si fuera necesario)

- A continuación, se enumera el personal participante del simulacro/ejercicio:

  - Todo el personal del Departamento de Seguridad

  - Todo el personal del Departamento de Operaciones

  - M/V XYZ

  - Empresa de transporte y logística THB

  - Etc.

# CRONOGRAMA

- El cronograma amplio del simulacro/ejercicio es el siguiente:

| DÍAS PARA EL EJERCICIO | FECHA | SUCESO |
| --- | --- | --- |
| D – 28 | (insertar fechas reales) | Deberá enviarse el anuncio de simulacro/ejercicio |
| D – 21 |  | Convocar a la Reunión Inicial de Planificación |
| D – 14 |  | Reunión de planificación 2 (si fuera necesario) |
| D – 7 |  | Reunión de planificación final |
| D – 7 |  | Comunicar las Instrucciones Administrativas del Ejercicio/Simulacro |
| D – 1 |  | Preparación/información a los participantes |
| Día D |  | Realización del simulacro/ejercicio |
| Día D |  | Realización de recapitulación inmediata |
| D + 1 |  | Llevar a cabo la puesta en común y registrar las lecciones aprendidas |
| D + 7 |  | Enviar informe sobre la realización del simulacro/ejercicio. Registrar la realización del simulacro/ejercicio |

# ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

- El departamento administrativo debe reservar (Sala de reuniones 1) para la reunión de planificación y suministrar lo siguiente:

  - Mesas y sillas para (insertar cantidad de participantes) personas

  - Pizarra blanca o rotafolio con marcadores

  - Computadora o computadora portátil

  - Proyectores

  - etc.

- Los miembros del D/EPCT deben reunirse en (insertar ubicación) el (insertar fecha y horario) para comenzar con la reunión de planificación inicial.

Atentamente,

Mr GHI

Director del Ejercicio

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento se distribuirá a las siguientes personas:

Internos:

Sra./Srta. GHI, VP, Operaciones, Sr TKK, Gerente de Operaciones, Sr. STU, Gerente Técnico, Sra./Srta. CKL, Gerente de Protección, Sr ABC, OPIP, etc.

Externos:

Sr. ZPT, Autoridad Portuaria, Capitán (MV XYZ) (si hay un buque involucrado), etc.

# ANEXO B

# MODELO DE INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EJERCICIO/SIMULACRO MARSEC A REALIZARSE EL (FECHA)

Código:		(A obtenerse del simulacro Vol 2 / ejercicio Vol 3 seleccionado)

Categoría:		(A obtenerse del simulacro Vol 2 / ejercicio Vol 3 seleccionado)

Tema: 		(A obtenerse del simulacro Vol 2 / ejercicio Vol 3 seleccionado)

Nivel de protección:	(A obtenerse del simulacro Vol 2 / ejercicio Vol 3 seleccionado)

# INTRODUCCIÓN

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# PROPÓSITO

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# Objetivos

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# logros deseados

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# escenario

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# recursos

## Personal

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

## Material

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

## Presupuesto

- Se otorga un presupuesto de $XX para lo siguiente:

  - (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# CRONOGRAMA DE SUCESOS

(A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# PALABRAS EN CLAVE

- Se utilizarán las siguientes palabras en clave:

(A obtenerse del Volumen 2/3 u otras opciones)

# Finalización

- El ejercicio podrá finalizar cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

(A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# LISTA MAESTRA DE SUCESOS

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3) – Entregada a los Supervisores ÚNICAMENTE

# TAREAS PARA LOS SUPERVISORES

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3) – Entregada a los Supervisores ÚNICAMENTE

# TAREAS PARA LOS JUGADORES

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Volumen 2 / ejercicio en Volumen 3) - Entregado a jugadores ÚNICAMENTE

Atentamente,

Sr GHI

Director del Ejercicio

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento se distribuirá a las siguientes personas:

Internos:

Sra./Srta. GHI, VP, Operaciones, Sr TKK, Gerente de Operaciones, Sr STU, Gerente Técnico

Sra./Srta. CKL, Gerente de Seguridad, Sr ABC, OPIP

etc.

Externos:

Sr ZPT, Autoridad Portuaria, Capitán (MV XYZ) (si hay un buque involucrado), etc.

# anexo c

# informe para (insertar nombre de simulacro/ejercicio) realizado el (fecha)

# Introducción

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# PROPÓSITO

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# Objetivos

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# logros deseados

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# escenario

- (A obtenerse del simulacro seleccionado en Vol 2 / ejercicio en Vol 3)

# Fecha, hora y duración

- (Fecha real, horario y duración del simulacro/ejercicio)

# Participantes

- (Jugadores y supervisores reales)

# escenario y sucesos significativos

- Brinda el escenario y destaca los hechos reales y sucesos clave planificados.

# lecciones aprendidas y acciones de seguimiento

- (Destacar los puntos buenos o las áreas de mejora y cómo deben abordarse.  Pueden ser administrativas, logísticas u operativas por naturaleza.  Por ejemplo, los Procedimientos Operativos Estándares deben incorporar procedimientos adicionales, etc. o el apoyo logístico es adecuado, etc.)

# CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

- ¿Se cumplió la meta, los objetivos específicos y los requisitos del simulacro? ¿Qué debe hacerse para los simulacros futuros?  Por ejemplo, si el equipo de seguridad tiene dominio del tema, tal vez el próximo simulacro deberá ser más complejo, etc.

Atentamente,

Sr GHI

Director del Ejercicio

# LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento se distribuirá a las siguientes personas:

Internos:

Sra./Srta. GHI, VP, Operaciones, Sr TKK, Gerente de Operaciones, Sr. STU, Gerente Técnico, Sra./Srta. CKL, Gerente de Protección, Sr ABC, OPIP, etc.

Externos:

Sr ZPT, Autoridad Portuaria, Capitán (MV XYZ) (si hay un buque involucrado), etc.